
迪庆州维西县几青库水库工程

建设征地实物调查细则

（送审稿）

[image: image1.emf]

云南阡源工程设计有限公司

Yunan Qian Yuan Engieenring Design Co.,Ltd

二〇二〇年五月
批  准：卢曼玲
审  定：陈祖伟
审  查：杨金鑫
校  核：王方兆
编  写：徐鸿瑞    吴金雄
目  录

- 1 -前  言


- 3 -1 概  述


- 3 -1.1
自然地理概况


- 3 -1.2
社会经济概况


- 4 -1.3
工程概况


- 4 -1.4
规划设计过程


- 5 -1.5
可行性研究建筑物概况


- 6 -1.6
可行性研究建设征地实物概况


- 8 -2 编制依据


- 8 -2.1
法律法规、政策


- 9 -2.2
规程规范


- 10 -2.3
其它相关行业的规程规范。


- 11 -3 建设征地处理范围及界桩埋设


- 11 -3.1
枢纽工程水库区处理范围界定


- 13 -3.2
枢纽工程建设区处理范围及界桩


- 14 -3.3
输水工程建设区处理范围界定


- 14 -3.4
库区工程地质


- 15 -3.5
建设征地范围标识


- 17 -4 调查方法及内容


- 17 -4.1
实物调查范围


- 17 -4.2
土地调查


- 24 -4.3
其它项目调查


- 27 -4.4
专业项目调查


- 29 -4.5
社会经济调查


- 31 -4.6
比选方案的实物调查


- 31 -4.7
输水工程实物调查


- 32 -4.8
农村部分调查阶段深度要求


- 32 -4.9
范围调整导致调查范围变化


- 33 -5 调查质量


- 34 -6 调查成果确认


- 34 -6.1
实物调查成果确认


- 35 -6.2
调查成果张榜公示


- 37 -6.3
有关地方人民政府签署意见


- 37 -6.4
调查成果汇总


- 38 -6.5
成果提交


- 39 -7 调查组织及分工


- 39 -7.1
实物调查领导小组


- 39 -7.2
实物联合调查组


- 40 -7.3
调查各方的职责


- 42 -8 调查工作计划和工作程序


- 42 -8.1
工作计划


- 43 -8.2
人员确定


- 43 -8.3
人员培训


- 43 -8.4
调查工作和争议处理程序


- 46 -8.5
调查报告


- 47 -9 安全生产


- 48 -10 附表


- 48 -10.1
基础资料调查表


- 55 -10.2
实物调查表


- 63 -10.3
实物公示格式及其他


- 67 -11 附件


- 68 -12 附图




前  言

建设征地实物调查是建设征地移民安置规划设计的重要内容之一，也是开展下一步移民安置总体规划、移民安置规划设计和编制建设征地移民安置补偿投资概（估）算的基础性工作。根据水利水电工程设计工作内容及深度要求，在可行性研究报告阶段，须对建设征地影响涉及区域的社会经济状况进行全面调查了解的基础上，查明受建设征地影响的各类实物。为确保调查工作中在调查范围、项目、内容、标准和方法等方面的一致性，使调查成果真实、客观、准确地反映几青库水库建设征地影响区的实际情况，特编制《迪庆州维西县几青库水库工程建设征地实物调查细则》（以下简称《调查细则》）。经移民管理机构审查批复后的《调查细则》是几青库水库可行性研究、初步设计阶段进行实物调查和申请维西县人民政府下达“封库令”的重要文件之一。2017年我公司中标开展几青库水库可行性研究阶段的勘测设计工作，参照《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第679号）、《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、《水利水电工程建设征地移民实物调查规范》（SL442—2009）和《云南省中型水利工程移民安置前期工作管理暂行办法》（云移局发〔2012〕96号）、《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水利工程移民工作管理办法的通知》（云移发〔2017〕147号）及有关规定，根据可行性研究阶段设计的工程建设内容、规模和建设征地范围，结合几青库水库建设征地区的实际情况，编制《迪庆州维西县几青库水库工程建设征地实物调查细则》。

《调查细则》审查批准后指导可行性研究、初步设计阶段实物调查工作。在可行性研究、初步设计阶段勘测设计过程中，如工程建设内容、工程规模和建设征地范围发生变化，则实物调查范围相应调整。

编制《调查细则》的目的是明确实物调查范围、依据、项目、内容、标准和方法，是规范参与调查各方的行为。

本《调查细则》充分征求了维西县人民政府及有关部门的意见。其主要内容包括调查目的和任务、编制依据、建设征地处理范围和调查范围、调查内容和方法、工作程序、组织形式、参与调查各方的职责、工作计划等。《调查细则》经审定批准后将作为开展几青库水库建设征地实物调查的指导性文件，是参与调查各方共同遵守的行为准则，在实际操作中各方应严格遵照执行。

2020年5月我公司编制完成的《调查细则》得到了省、市移民管理机构，维西县人民政府、水务局、搬迁安置办、国土局、林业局、发改局等单位和部门的大力支持和帮助，在此深表感谢！
1 概  述

1.1 自然地理概况

维西傈僳族自治县地处青藏高原东南侧，横断山脉中南部纵谷地带，位于滇西北迪庆藏族自治州南部，地理坐标界于东经99º15′10″～99º15′40″，北纬27º15′15″～27º15′30″。东部以金沙江与香格里拉县隔江相望，北部和东北与德钦县相邻，东南部同丽江市的玉龙县接壤，南部和兰坪普米族自治县山水相依，西部以碧罗雪山山脊与贡山、福贡为界。县城保和镇距昆明689km，距香格里拉219km。

几青库水库位于维西县东南永春乡三家村阿沙洛村后山，位于维西县东南面永春河右岸支流阿马洛河上，距离县城约11km。
据维西县气象站观测综合统计，维西县年均气温11.4℃，最高月（7月）平均气温18.4℃，最冷月（1月）月平均气温3.6℃，极端最高气温31.9℃，极端最低气温-8.9℃。年均日照时数2103.2小时。多年平均降水量951.4mm。多年平均蒸发量1046.4mm（E601），多年平均风速1.5m/s，无霜期197天。
1.2 社会经济概况
维西傈僳族自治县辖3个镇、7个乡，共有3个居委会、79个村委会、1053个村(居)民小组，其中：村民小组1030个、居民小组(三个社区)23个。行政区域面积4476.5平方千米。
2017年，全县年末总人口156471人(公安年报户籍人口)，其中：乡村人口138377人，占总人口的88.44%；城镇人口18094人，占总人口的11.56%；少数民族人口136935人，占总人口的87.51%。其中：傈僳族人口89843人，占总人口的57.42%，占少族民族人口的65.61%；2017年，全县常住人口16.45万人，人口出生率11.58‰，人口死亡率6.86‰，人口自然增长率4.72‰，人口城镇化率22.18%。

2017年，维西县完成地区生产总值469076万元，比上年增长10.3%。其中：第一产业完成增加值57972万元，比上年增长6.0%，对全县经济增长的贡献率为7.6%，拉动GDP增长0.8个百分点；第二产业完成增加值177980万元，比上年增长20.2%，对全县经济增长的贡献率为67.6%，拉动GDP增长6.9个百分点；第三产业完成增加值233124万元，比上年增长4.9%，对全县经济增长的贡献率为24.8%，拉动GDP增长2.6个百分点。三次产业结构由上年的13.08:33.72:53.2调整为今年的12.36:37.94:49.7，第一产业比重较上年下降0.72个百分点，第二产业比重较上年上升4.22个百分点，第三产业比重较上年下降3.5个百分点。人均GDP由上年的25570元，上升到今年的28550元。
1.3 工程概况
维西县几青库水库工程位于维西县东南面永春河右岸支流阿马洛河上，水库地理位置为东经99°15′~99°30′，北纬27°05′~27°15′。维西县几青库水库工程位于维西县东南面永春河右岸支流阿马洛河上，水库距香格里拉市195km，距维西县约11.0km，均有公路连通至库区，对外交通条件一般。

几青库水库是一座以农田灌溉为主、兼顾下游人饮的综合性水利工程。工程由枢纽工程及灌区输水工程组成，其中枢纽工程由大坝、溢洪道、输水兼导流隧洞组成，总库容130.4万m³，总供水量240.3万m³，其中农业灌溉用水量229.2万m³，生活饮水用水量11.1万m³，水库建成可解决下游5160亩农田及人口2379人、3339头大小牲畜生活饮水供给。
工程枢纽建筑物包括：大坝、溢洪道、输水兼导流隧洞组成。大坝为混凝土面板堆石坝、溢洪道布置于大坝左岸，输水兼导流隧洞布置于大坝右岸山体内。

（1）枢纽工程

水库枢纽工程由大坝、溢洪道、及输水（兼导流）隧洞组成，推荐坝型为面板堆石坝，坝顶高程2450m，坝顶宽为8m，坝顶长度173.96m，最大坝高62.35m。溢洪道布置于左岸紧靠坝肩，采用无闸开敞式宽顶堰控制，堰顶高程为正常蓄水位2447.16m。输水兼导流隧洞布置于大坝右岸，洞身为1.8m×2.0m 城门洞型无压洞。

（2）灌溉工程

灌溉干管沿下游永春河左右岸耕地依地形布置比降按约2.5‰，全长约10.058km，农村人饮取水接口设置在隧洞出口闸阀室，从闸阀室引出后分左右输水区向村庄输水，人引管道采用热镀锌钢管，管道全长7.98km。
1.4 规划设计过程
（1）委托

2018年4月，维西县水务局委托云南阡源工程设计有限公司进行几青库水库工程项目可行性研究报告以及相关专题等勘测设计工作。

（2）规划报告

我公司于2018年8月20日出版《永春河、腊普河流域规划报告》（送审稿）并提交业主。2018年12月在维西县水务局召开了《永春河、腊普河流域规划报告》评审会。根据评审意见进行修改后，于2018年12月完成《永春河、腊普河流域规划报告》（报批稿）出版并提交业主。

2018年12月，维西县人民政府对规划进行了批复，同意批准实施《维西县腊普河、永春河流域水资源规划报告》，要求严格按照《规划报告》及国家基本建设程序认真组织好项目申报、建设等有关工作。

（3）几青库水库可行性研究报告

我公司接到维西县水务局几青库水库可行性研究阶段及相关专题报告委托后，迅速开展工作，并于2018年8月完成几青库水库可行性研究报告（送审稿），几青库水库可行性研究报告于2020年1月16日在昆明组织技术评审，并于2020年5月完成《几青库水库可行性研究报告》工程任务和规模以及工程布置及建筑物修改。
（4）几青库水库工程建设征地实物调查细则
参照《云南省中型水利工程移民安置前期工作管理暂行办法》（云移局发〔2012〕96号）的要求，根据可行性研究阶段的工程建设内容、规模和建设征地范围，编制完成了《迪庆州维西县几青库水库工程建设征地实物调查细则》，可行性研究、初步设计勘测设计过程中，如工程建设内容、工程规模和建设征地范围发生变化，则实物调查作相应调整。
1.5 可行性研究建筑物概况

几青库水库由枢纽工程及输水管道工程组成。
1.5.1 枢纽工程区
拦河坝坝型为混凝土面板堆石坝。坝顶高程2450m，坝顶长度173.96m，最大坝高62.35m。坝顶上游侧设防浪墙，墙顶高出坝顶1.0m；综合考虑坝高、交通和坝顶布置的要求，坝顶宽8.0m。上游坝坡1：1.4，下游坝坡分别在2431.90m、2396.90m设两级宽2.0m的马道，马道间坡度为1：1.5。

溢洪道结合地形布置于左岸，无闸控制的开敞溢洪道，堰型为宽顶堰，堰顶高程2447.16m，堰净宽5m，溢洪道全长274.58m。

为满足减少工程投资，导流洞导流任务完成后改造保留作为水库输水隧洞使用，输水兼导流隧洞总长365.72m。设两处平面转弯。输水隧洞由进口段、有压洞身段、竖井段、无压洞身段，出口泄槽段、消力池组成。输水隧洞采用竖井式取水口，布置于导流洞洞口位置。进水口高程2414.80m，末端与导流隧洞洞身段连接，导流洞为城门洞断面，尺寸为1.8×2.0m。预埋取水管进口布置在竖井工作闸门与检修闸门之间，管道进口设拦污栅。预埋管段长180m，为DN500钢管，管道在隧洞出口设计闸阀室。
1.5.2 输水管道工程区
根据灌区规划，农灌输水干管全长10058m，从输水隧洞出口闸阀室接口输水，分左右干管接出，右干管延阿马洛河右岸布置终点为小桥村背面，管道长6198m（DN500，δ=9mm螺旋钢管），右干管设计输水流量0.236m³/s。沿途设置分水口解决各个灌区灌溉问题；左干管沿水库左岸途径永春河终点在歪己达村附近，管道长3860m（DN350，δ=7mm螺旋钢管），左干管设计输水流量0.133m³/s，沿途设置分水口，分水口位置详见灌区平面总布置图。

农村人饮取水接口设置在闸阀室，从闸阀室引出后，设主管，再分左右输水区向村庄输水，人引管道采用热镀锌钢管，管径DN65，管道全长8397m，其中，主干管长588m，左干管长4030m，右干管长3779m。

根据灌区规划，农灌右干管全长6198m，主要右岸解决桥头大村上组、桥头大村下组、塘上上组、塘上下组、三家村组的灌区灌溉问题；农灌左干管全长3860m，延水库左岸布置，穿过永春河主要解决阿沙洛上组、阿沙洛下组、小坪子一组、小坪子二组、牛圈房一组、牛圈房二组、大石包灌区灌溉问题。
1.6 可行性研究建设征地实物概况
1.6.1 水库淹没实物

几青库水库建设征地涉维西傈僳族自治县永春乡的三家村村委会、7个村民小组区。
几青库水库工程淹没范围林地按正常蓄水位2447.16m高程线控制，水库淹没区与工程枢纽建设区重合部以坝轴线划分，轴线以上划归淹没区。水库淹没区永久占地94.05亩，其中占用耕地6.06亩（旱地）、林地64.00亩（有林地）、草地6.35亩（其他草地）、交通运输用地3.41亩（农村道路用地）、水域及水利设施用1.96亩（河流水面）、其他土地12.27亩（裸地）。水库淹没不涉及移民搬迁，占用615m长饮水管道。

根据有关文物和国土部门的调查，水库淹没区无文物古迹及重要的矿产资源。
1.6.2 枢纽工程占地实物

枢纽工程区永久占地40.14亩，其中永久占用林地36.05亩（有林地）、草地1.13亩（其他草地）、交通运输用地0.87亩（农村道路用地）、水域及水利设施用地0.42亩（河流水面）、其他土地1.67亩（裸地），占用65m2柴杂房、85m长饮水管道。
1.6.3 输水工程占地实物

输水工程区永久占地87.87亩，其中永久占用耕地25.56亩（旱地）、林地62.31亩（灌木林地）。
1.6.4 施工临时占地实物

施工临时占地254.25亩，占用耕地7.09亩（旱地）、林地241.20亩（有林地30.44亩、灌木林地210.76亩）、草地0.50亩（其他草地）、水域及水利设施用地5.46亩（河流水面）。
2 编制依据

2.1 法律法规、政策

2.1.1 土地
《中华人民共和国土地管理法》（2014年修订）；

《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2014年7月29日修订正版）；

《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第679号）；

《中华人民共和国农村土地承包法》（2002年8月第九届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议修正通过）；

《中华人民共和国农业法》（2002年12月28日修订）；

《中华人民共和国基本农田保护条例》（国务院令第257号）；

《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》（国土资发〔2001〕355号）；

《第二次全国土地调查规程》（TD/T1014-2007）；

《云南省基本农田保护条例》（1996年1月1日实施）。

2.1.2 林地
1) 《中华人民共和国森林法》（1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过）；

2) 《林木和林地权属登记管理办法》（2000年11月2日国家林业局第3次局务会议审议通过）；

3) 《中共中央、国务院关于全面推进集体林权制度改革的意见》（2008年6月8日）；

4) 《中华人民共和国森林法实施条例》（中华人民共和国国务院令第278号）；

5) 《云南省林地管理办法》（1997年3月26日通过）；

6) 《云南省林地管理条例》（2010年10月1日起施行）；

7) 《中华人民共和国森林法》（1998年4月修改）；

8) 《国家林业局关于印发退耕还林工程生态林与经济林认定标准的通知》（林退发﹝2001﹞550号）；

9) 《森林资源规划设计调查主要技术规定》（林资发〔2003〕61号）；

10) 《中华人民共和国森林法实施条例》（2016年2月6日国务院令第666号修订）。
2.1.3 其他
《中华人民共和国物权法》（2007年3月16日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过）；

《中华人民共和国文物保护法》（2015年4月24日修订施行）；
《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2013年12月7日施行）；
《中华人民共和国矿产资源法》（2009年8月27日修正）；
《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）；

云南省移民管理机构《关于进一步规范全省大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置相关工作的意见》（云移局〔2007〕159号）；
《云南省人民政府关于贯彻落实国务院大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例的实施意见》（云政发〔2008〕24号）；
水利部文件关于印发《大中型水利水电工程移民安置前期工作管理暂行办法》（水规计〔2010〕33号）；

云南省移民管理机构、云南省发展和改革委员会、云南省水利厅文件《云南省中型水利工程移民安置前期工作管理暂行办法》（云移局发〔2012〕96号）；
国土资源部、国家发展改革委、水利部、国家能源局《关于加大用地政策支持力度促进大中型水利水电工程建设的意见》（国土资规［2016］1 号）；
《国家发展改革委关于精简重大水利建设项目审批程序的通知》（发改农经[2015]1860号）；
《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；

国家和云南省其它有关的法律法规和政策规定。

2.2 规程规范

1) 《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290—2009）；

2) 《水利水电工程建设农村移民安置规划设计规范》（SL440—2009）；
3) 《水利水电工程建设征地移民实物调查规范》（SL442—2009）；
4) 《镇规划标准》（GB50188-2007）；

5) 《土地利用现状分类标准》 (GB/T21010-2017)； 

6) 《防洪标准》（GB50201-2014）；

2.3 其它相关行业的规程规范。

本项目有关设计文件

坝址区实测1:500地形图，库区实测1:2000地形图；

几青库水库可行性研究阶段勘测设计成果。
3 建设征地处理范围及界桩埋设

几青库水库建设征地移民处理范围指工程建设涉及的枢纽工程水库区和枢纽工程建设区（即淹没区和工程占地区）。

3.1 枢纽工程水库区处理范围界定

水库淹没影响区包括水库淹没区和因水库蓄水而引起的影响区。水库淹没区范围根据淹没对象的不同，分别按不同频率的洪水沿程水面线、坝前安全超高和回水末端处理方式确定，并涉及各类土地的征收线、居民迁移线和专业项目处理线等，不同对象的淹没区范围是不同的。水库影响区是指在水库淹没区外，因水库蓄水所引起的滑坡、崩塌、坍岸、水库渗漏及其它受水库蓄水影响的区域。在淹没区和影响区相接的区域，因淹没涉及的对象不同，影响区的下边界也不同。

3.1.1 枢纽工程水库区

几青库水库淹没区包括正常蓄水位（2447.16m）以下区域和正常蓄水位以上受水库洪水回水、风浪等临时淹没的区域。

3.1.1.1 水库运行调度方式

几青库水库以灌溉、人饮为主，兼顾防洪。水库从6月份水库开始蓄水，一直蓄至正常蓄水位，以优先满足枯期人饮用水要求，然后满足农业用水要求，多余水量为弃水。泄洪建筑物为溢洪道，溢洪道为开敞式溢洪道，根据《水利工程水利计算规范》（SL104-2015），为了水库大坝安全和今后对水库的运行管理方便，洪水调节计算从正常蓄水位起调，不设汛期限制水位，库水位超过正常蓄水位后自由下泄，溢洪道堰顶高程与正常蓄水位一致。故本次调洪计算以正常蓄水位2447.16m作为起调水位。

3.1.1.2 不同淹没对象的设计洪水标准

根据《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290—2009）水库淹没对象的设计洪水标准采用：

1）农村居民点和专业项目淹没处理洪水标准为十年一遇洪水（P=10%）；

2）耕地、园地淹没处理洪水标准为五年一遇洪水（P=20%）；

3）林地、其他土地淹没处理高程采用正常蓄水位2447.16m。
3.1.1.3 坝前风浪爬高计算

按《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290-2009）的有关规定，“在水库回水影响不显著的坝前段，应计算风浪爬高、船行波波浪爬高，本工程库区无通航条件，仅计算风浪爬高影响。

1）风浪爬高计算

风浪爬高依据《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290-2009）附录B风浪爬高计算公式计算：

hp=3.2Khtga                           (B.0.1-1)

h=0.0208v5/4D1/3                         (B.0.1-2)

式中：
hp——风浪爬高（m）；

h——岸坡前波浪高度（m）；

α——岸坡坡度（即坡面与水平面所成角度）；

v——岸坡垂向库面风速（m/s），可参照当地气象站的观测资料；

D——岸坡迎风面波浪吹程（km），一般按岸坡此岸垂直到彼岸的最大直线距离；

K——与岸坡粗糙情况有关的系数（对于光滑均匀的人工坡面，如块石或砼板坡面，K=0.77～1.0；对于农田坎高小于0.5m者，K=0.5～0.7）。

本工程水库淹没区库岸坡度为20°～60°，其中农田、村庄附近坡度较小，林地、草地坡度略陡。林地、草地淹没处理水位为正常蓄水位，农田和村庄需考虑风浪爬高影响，风浪爬高计算坡度采用α=35°，岸坡垂向库面风速根据维西县气象站资料平均风速1.9m/s，项目区多年平均风速V=1.5m/s，吹程D=0.572km，岸坡粗糙系数K=0.7，据此计算，岸坡前波浪高度h=0.037m，则风浪爬高hp为：hp=0.129m。
3.1.1.4 水库淹没处理水位

可行性研究阶段水库防洪特征水位为：水库正常蓄水位2447.16m，由于几青库水库库区仅涉及少量林地及荒地，因此几青库水库淹没处理水位为正常蓄水位2447.16m。
3.1.1.5 水库回水计算
几青库水库库区仅涉及少了林地及荒地，水库淹没处理范围为水库正常蓄水位2447.16m，水库不再进行回水计算。
3.1.2 枢纽工程水库影响区

水库淹没影响区实物调查根据影响范围完全按照水库淹没区要求进行实物的调查。还必须对剩余资源进行调查，包括土地、耕地、园地、林地、人口、经济状况、交通条件，居住条件等内容的调查。

其它影响区是指水库蓄水后，失去生产、生活条件而必须采取处理措施的库周区域。由于其受水库蓄水影响的区域需通过对生产、生活条件影响程度分析，结合移民安置规划方案划定。

3.2 枢纽工程建设区处理范围及界桩

枢纽工程占地根据《水库工程管理设计规范》（SL106—2017）的规定结合本工程实际确定。

枢纽工程建设征地红线范围根据枢纽工程建筑物的布局，结合工程建设需要、按照节约用地原则合理确定。其确定与枢纽工程建筑物或场地的类别、用途有关，一般划分工程永久占地（主要是枢纽建筑物占地，主要包括大坝、永久公路等）和临时用地（包括施工临时设施用地、施工工厂区、人工砂石料系统等设施）和渣场、料场、临时道路等；临时用地范围是否划入红线范围与施工用地方式有关）。

枢纽工程占地范围：根据《水库工程管理设计规范》（SL106—2017）的规定结合本工程实际确定枢纽工程主要水工建筑物征地范围线按建筑物外轮廓线外延50m确定。
由于枢纽工程建设区在用地时间上早于水库淹没区征地，因此位于水库淹没范围以内的枢纽工程建设用地，在枢纽工程建设区范围内进行处理。该范围内影响实物计入枢纽工程占地。

枢纽工程建设区调查范围根据审定的枢纽工程建设区征地范围线确定，征收（用）土地和居民迁移范围相同，现场以枢纽区界桩作为标识，相应界桩所围范围即为本次枢纽工程建设区实物的调查范围。

3.3 输水工程建设区处理范围界定

渠道工程占地根据《水库工程管理设计规范》（SL106—2017）的规定结合本工程实际确定。

输水工程建设征地范围：处理范围和原则与枢纽区基本相同，根据实测的渠道带状地形图，永久建筑物的征地宽度按渠道开挖线上边坡外延2m，下边坡外延2m确定，隧洞进出口占地根据水工设计布置的开挖线外延5m确定，倒虹吸按水工设计实际开挖宽度外延2m确定。
3.4 库区工程地质
（1）水库渗漏

库盆接受地表和地下水补给，河谷为补给型河谷，地下水补给河水，两岸存在地下分水岭，地下分水岭高程远高于水库正常蓄水位，水库蓄水后系地下水补给库水，库盆蓄水条件较好，不存在邻谷渗漏问题。

（2）库岸稳定性

水库蓄水后，暴雨、久雨或地震时坍岸宽度及规模有限，不存在严重的大规模塌岸问题，两岸存在局部库岸再造现象，不会影响库岸边坡的整体稳定性及水库的正常运行。

（3）淹没和浸没

水库区在正常蓄水位范围内，没有自然村、耕地和矿产资源分布，主要为荒坡及林地，故不存在移民淹没问题。由于水库为山区沟谷型水库，两岸地形为斜坡、缓坡，局部为陡坡，两岸地下水位高于水库设计正常蓄水位，故不存在浸没问题。

（4）固体径流

水水库径流区分布三叠系上统攀天阁组（T3p）：灰绿色流纹岩与第四系覆盖层。地表第四系覆盖层厚度小且结构松散，抗冲刷能力差，在雨水搬运下进入河谷沉淀淤积，根据现场勘察，库区植被发育较好，有减少碎石土流向库区淤积的效果。

综上，进入水库的固体径流规模较小，水库淤积量小，建议水库周边一定范围内加强植被保护，减少水土流失，有利于减少水库淤积。
3.5 建设征地范围标识
建设征地范围标识以坐标进行控制埋设界桩。界桩分为永久界桩和临时界桩，永久界桩采用钢筋混凝土界桩，分为主桩和加密桩两类，主桩为控制性界桩，征地范围的控制点应埋设主桩；临时界桩用于辅助性范围标志。在可行性研究阶段埋设临时界桩，初步设计或技施阶段埋设永久界桩。
3.5.1 临时界桩

1）临时界桩是临时性标志，其布置方式较为灵活，根据实际需要，可采用油漆、旗杆、木桩等临时标注进行标识。
2）临时界桩不设主桩，每隔20～50m布置一个桩，两桩间应保证相互通视。标识应设置在相应处理范围线通过的地面、建筑物基部或大树的下部。其他情况可参照永久界桩埋设技术要求。
3）临时界桩只作为实物调查阶段的辅助性范围标志，只要在实物调查期间能够清晰明示各范围界线即可。
3.5.2 永久界桩

1）永久界桩应采用钢筋混凝土界桩。主桩规格为顶部100mm×100mm～150mm×150mm、下部200mm×200mm～250mm×250mm、高度700mm～1000mm；加密桩规格为顶部100mm×50mm～150mm×100mm、下部120mm×50mm～200mm×100mm、高度500mm～700mm。
2）界桩编号要求标注在界桩顶部，为雕刻凹字。界桩编号包括三个部分，如“JQK—Z—01”, “JQK—Y—01”。其中：
第一部分土地征收线为“JQK”
第二部分为“左”或者“右”的汉语拼音简称，水库河道或管道水流方向左为“Z”，右为“Y”；
第三部分为界桩数字编号。
3）两主桩间距为200～500m，地面出露高度为150mm～250mm，埋设高程允许误差小于100mm；两加密桩间距为50m～200 m，地面出露高度为100mm～150mm，加密桩埋设高程允许误差小于300mm。
4）埋设永久界桩时，相邻两桩之间应能够相互通视，建设征地范围的各转折点应埋设永久界桩（根据实际地形情况，控制点应埋设主桩）。
5）几青库水库在开展可行性研究、初步设计阶段工作时，根据可行性研究、初步设计阶段性成果进行淹没范围的临时界桩测量和埋设工作。细则确定的调查方法适用于可行性研究、初步设计阶段。

3.5.3 阶段深度要求
根据《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL-290-2009）和《水利水电工程建设征地移民实物调查规范》（SL442-2009）的要求，对前述各项调查范围作如下阶段深度要求。
1）可行性研究阶段
根据工程总体布置和施工组织设计成果，划定工程征（占）地区红线范围，并现场测设临时标志，确定调查范围。
2）初步设计（或技施）阶段
根据工程总体布置和施工组织设计成果，划定工程征（占）地区红线范围，测设永久界桩，确定用地范围。
4 调查方法及内容

按《水利水电工程建设征地移民实物调查规范》规定：在可行性研究阶段应进行全面调查，查明工程建设征（占）地范围内各项实物的数量和质量；初步设计阶段，按可行性研究阶段的要求，对工程建设征（占）地范围内的实物进行补充调查或复核。调查范围包括水库淹没区、枢纽工程建设区和输水工程建设区的实物，调查范围内的调查组织程序、内容和方法完全一致。调查内容分为实物调查、库周环境容量调查和社会经济调查。

4.1 实物调查范围
根据水库工程实际情况，实物调查主要农村部分的土地调查。

注：表中没有列出的根据参与调查的人员共同确定。

逐村（组、户、栋）进行附属设施测量并登记造册，分户调查成果由产权所有人（户主）签字认可，各单位参加调查人员确认签字。

4.2 土地调查
4.2.1 土地调查内容与方法
根据《水利水电工程建设征地移民实物调查规范》（SL442-2009）附录A地类地形图测绘要求完成项目区地类地形图测绘。调查人员持地类地形图进行土地调查。

1）土地调查内容

土地调查的内容包括地类界线、行政界线、土地权属和面积等。其中，土地外业调查内容为现场持1:2000地类地形图核实地类界线和行政界线，逐地块登记土地权属，调查登记退耕还林地；土地调查内业工作内容根据实测地类地形图使用电脑软件量算逐图斑土地面积，分区域（水库淹没区、枢纽工程区、输水工程建设区）、行政权属、分地类汇总各类土地面积。

2）土地调查方法

土地调查单位为最低级别权属单位。权属到村民小组的土地，以村民小组为单位进行调查；权属到村民委员会的土地，以村民委员会为单位进行调查；国有土地以地块为单位进行调查，对于使用权明确的国有土地调查到使用权属单位，并注明国有土地使用权取得的类别。

土地面积利用实测1:2000地类地形图，在国土、林业等相关部门参与下，实地调查地类界线和权属界线，权属界线调查应充分利用国土部门已有的权属调查结果，有误或发生变化的，应重新调查。调查时，各方指界人应共同到场指界，国有土地使用权的指界人为该国有土地的管理者或使用者，可以是法定代表、自然人或委托代理人；农民集体所有土地由村民委员会主任、村民小组组长或委托代理人指界。调查人员根据调查修正图纸以集体经济组织或土地使用部门为单位测量计算各类土地面积，经集体经济组织或土地使用部门、村民委员会、乡（镇）人民政府逐级签字（盖章）认可后，建立以农村集体经济组织为单位的土地面积数据库。

（1）土地调查时，项目影响涉及县的土地和林业主管部门须参与现场调查，当地乡（镇）、村民委员会、村民小组也要派人员参与配合调查。调查采用1:2000地类地形图，现场逐地块核实权属、地类的方式。

（2）实物调查工作组在乡（镇）、村组干部配合下对1:2000的地类地形图上标绘的乡（镇）、行政村界进行现场核对，并在纸质的地类地形图上补充标绘村民小组的界线。对纸质图上乡、行政村界线标绘与现场有出入时，调查人员应进行现场修正。对村民小组界线与村界或乡界线重合的，重合部分可不标绘低级别的权属界线。对各村组之间的插花地，应现场将图斑落实到各组，并在图幅的上半部分用文字或村组代码加以说明。当地乡（镇）、村组对土地权属界线存在争议时，按照争议处理程序进行处理。调查工作组根据现场调查情况，将权属界的调查成果标绘在纸质1:2000地类地形图上，形成权属界的调查成果。

（3）实物调查工作组在乡（镇）、村组干部配合下对1:2000地类地形图上标绘的各地块的土地类别进行现场核对，对图上标绘的土地类型与现场有出入的，调查工作组全体成员达成一致意见后应进行现场修正。有两种或两种以上用途的土地，只计一种，不得重复登记。当地国土、林业主管部门对某块土地的类别存在争议时，以国土部门认定的土地类型登记。调查工作组根据现场调查情况，将土地分类的调查成果标绘在纸质1:2000的地类地形图上，形成土地分类调查成果。

（4）调查工作组根据调查成果，通过辅助的图形量算软件，提出以最小权属单位（村民小组）为单元的分区（淹没区、枢纽工程建设区等）、分类的调查成果表。土地调查成果表经村组等各方签章确认，并按照有关公示程序完成公示后，形成土地调查成果（纸质图纸作为调查成果的一部分，由迪庆州水利水电勘测设计研究院保管）。

3）每幅图的量算成果均应进行图幅内平差。允许误差按下式确定：

-0.0025A<F<0.0025A

式中：
F—图幅理论面积允许误差

A—图幅理论面积

4）园地或林地（含天然林）面积大于0.3亩（含0.3亩）或林带冠幅的宽度10 m以上的成片土地按面积计算；园地或林地不符合以上规定的按株数或丛（兜）数计量,统计为零星林(果)木，其面积计入其他农用地地类。
5）调查线状地物面积时，应分析调查范围内各类土地利用系数，用图上量得的各类土地面积乘以各类土地利用系数以确定各类土地的实际面积。

6）计算机量图面积以mm²为计算单位；统计面积采用标准亩（1亩=667m²），对使用其他非标准计量面积单位的换算成标准亩后分类填表。

7）土地分解

（1）处理原则

土地分解到户使用测量仪器测量其土地投影面积。图斑的土地面积在分解到户后土地面积之和不得大于图斑的土地面积。

（2）要求和方法

乡（镇）人民政府、业主单位、工程涉及的村组根据阶段深度要求。在建设征地移民安置规划可行性研究阶段，控制总面积不突破的原则下，将涉及的土地按《现状分类标准》 (GB/T21010-2017)的规定分类分解到户，并区分承包地、自留地、自开地、集体地等权属。土地分解时，以法定的承包证件为依据，实地逐地块测量水平投影面积，确定地类、承包户等内容。

8）地类划分及平衡

土地分类反映土地利用现状，对于有两种或两种以上用途的土地，只计一种，不重复登记。在进行地类平衡时，可平衡进入耕地的尽量平衡为耕地，其原则不超过征地范围内总的耕地面积。

9）土地权属争议处理

对土地权属有争议的处理方法：有争议的土地由相关争议当事人提供能证明自己是权属人的证明、证人或证物（证明、证人或证物应符合相关法律规定），由实物联合调查组裁定争议土地的权属人。如相关当事人都不能提供相关依据证明自己是权属人的争议土地，由当事人协商解决，无法协商妥善解决的争议土地由实物联合调查组按集体土地进行登记。对裁定结果或处理结果不服的可按司法程序进行申诉。

10）土地面积处理

项目业主委托有测量资质的单位进行土地分解到户的测量工作，土地分解到户的土地面积之和不得大于1:2000地类地形图量算的土地面积。分解到户的分类土地面积之和应与1:2000地类地形图上的分类土地面积相等。如不相等应进行平差，平差计算公示：分解到户的土地总面积÷地类地形图量算的土地总面积=系数A。系数A×分解到户的各类土地面积=权属人签字确认的各类土地面积。

4.2.2 土地调查分类

土地调查分类执行《土地利用现状分类标准》 (GB/T21010-2017)的规定，结合征地移民的具体情况，土地一级分类共分为以12类，本调查细则列了实地有的地类8类。
1）耕地（代码01，下同）

耕地是指种植农作物的土地，包括熟地，新开发、复垦、整理地，休闲地（含轮歇地、轮作地）；以种植农作物（含蔬菜）为主，间有零星果树、桑树或其它树木的土地；平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的耕地，以及其它临时改变用途的耕地。耕地中还应包括南方宽度小于1.0m、北方宽度小于2.0m的固定的田间沟、渠、道路和田埂(坎)，调查时应按相应地类计列。 

(1)水田是指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地；
(2)旱地是指无灌溉设施，主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地，包括没有灌溉设施，仅靠引洪淤灌的耕地。旱地可分为旱平地、坡地、陡坡地；
2）园地（02）

园地是指种植以采集果、叶、根、茎等为主的集约经营的多年生木本和草本作物，覆盖度大于50％或每亩株数大于60株，且未申请办理林权证土地，包括用于农作物育苗的土地。
(1)果园是指种植果树的园地；
(2)茶园是指种植茶树的园地；
(3)桑园是指种植桑树的园地；
(4)橡胶园是指种植橡胶树的园地；
(5)其他园地是指种植可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其它多年生作物的园地。
3）林地（03）

林地是指生长乔木、竹类、灌木的土地。不包括居民点内部的绿化林木用地，以及河流、沟渠的护堤岸林。林地根据用途可分为有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林地等。

(1)有林地是指树木郁闭度不小于20％的乔木林地、包括红树林地和竹林地；
(2)灌木林地是指灌木覆盖度不小于40％的林地； 

(3)疏林地是指树木郁闭度不小于10％、但小于20％的林地；
 (4)迹地是指森林采伐、火烧后，5年内未更新的土地；
(5)苗圃是指固定的林木育苗地。
4）草地（04）

草地是指生长草本植物为主的土地。
(1)天然牧草地是指以天然草本植物为主，用于放牧或割草的草地；
(2)人工牧草地是指人工种植牧草的草地；
(3)其它草地是指树木郁闭度小于10％，表层为土质，生长草本植物为主，不用于畜牧业的草地。 

5）住宅用地（07）

住宅用地指主要用于人们生活居住的房基地及其附属设施的土地。农村住宅用地指农村用于生活居住的宅基地。
6）交通运输用地（10）

交通运输用地指用于运输通行的地面线路、场站等的土地。

农村道路指公路用地以外的南方宽度不小于1.0米，北方宽度不小于2.0米的村间、田间道路（含机耕道）。
7）水域及水利设施用地（11）

水域及水利设施用地指陆地水域、海涂、沟渠、水工建筑物等用地。不包括滞洪区和已垦滩涂中的耕地、园地、林地、居民点、道路等用地。
(1)河流水面指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面、不包括堤坝拦截后形成的水库水面；
(2)内陆滩涂指河流常水位至洪水位间的滩涂，不包括已利用的滩地。
8）其它用地（12）

其它用地指上述地类以外的其它类型的土地。
(1)空闲地指村庄内部尚未利用的土地；
(2)设施农用地指农村宅基地以外的晾晒场等农业设施用地；
 (3)裸地指表层为土质，基本无植被覆盖的土地；或表层为岩石、石砾，其覆盖面积不小于70%的土地。

《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第679号）对土地的补偿标准是根据《中华人民共和国土地管理法》三大类土地分类确定，本工程土地利用现状分类根据 《土地利用现状分类标准》（GB/T 21010-2017）的规定执行，根据土地利用现状分类与三大类土地对照表（详见表4-），确定土地类别，土地分类代码用于图纸上土地分类。

表4-1                    土地利用现状分类标准
	三大类
	土地利用现状分类

	
	一级类
	二级类

	
	类别编码
	类别名称
	类别编号
	类别名称

	农用地
	1
	耕地
	0101
	水田

	
	
	
	0102
	水浇地

	
	
	
	0103
	旱地

	
	2
	园地
	0201
	果园

	
	
	
	0202
	茶园

	
	
	
	0204
	其他园地

	
	3
	林地
	0301
	乔木林地

	
	
	
	0305
	灌木林地

	
	
	
	0307
	其他林地

	
	4
	草地
	0401
	天然牧草地

	
	
	
	0403
	人工牧草地

	
	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路

	
	11
	水域及水利设施用地
	1104
	坑塘水面

	
	
	
	1107
	沟渠

	
	12
	其它土地
	1202
	设施农业用地

	
	
	
	1203
	田坎

	建设用地
	7
	住宅用地
	0702
	农村宅基地

	
	10
	交通运输用地
	1003
	公路用地

	
	11
	水域及水利设施用地
	1109
	水工建筑用地

	
	12
	其它土地
	1201
	空闲地

	未利用地
	4
	草地
	0404
	其它草地

	
	11
	水域及水利设施用地
	1101
	河流水面

	
	
	
	1106
	内陆滩涂

	
	
	
	1206
	裸土地


4.2.3 土地的其它调查

1）25º以上坡耕地面积调查

根据移民安置规划要求，在建设征地移民安置规划中需对占用耕地进行占补平衡计算，由于25º及以上坡耕地面积不需进行占补平衡分析，所以在土地调查过程中，25º及以上坡耕地面积需进行区分调查。

2）土地田坎调查

田坎主要指耕地中宽度≥1.0m的地坎，在土地调查时根据测绘的地类地形图进行调查。

3）耕地习惯面积和标准面积的换算调查

水库建设征地影响各村土地统计成果以习惯亩计，而本次实物调查采用的是国家统一的标准亩（水库地类地形图已测出每个地块的标准亩面积），为如实反映项目建设征地对各村民小组的影响，正确分析计算安置人口数量，有必要分析计算标准亩和习惯亩的换算系数，将各村组统计报表土地面积换算为标准亩。标准亩和习惯亩的换算系数K1（无量纲）的调查，以村为单位调查地块（地块1、地块2、……地块N）土地承包证中的土地面积A1（亩），测量人员测量相应地块（地块1、地块2、……地块N）的标准面积A2（亩）。标准亩和习惯亩的换算系数K1 =A2/A1。地块面积的选取以不大于全村耕地面积的5%为控制。

4）建设征地范围内外耕地级差系数调查

耕地质量级差系数的调查是以建设征地处理范围内涉及各村组的农村社会经济统计报表为依据。以村民小组为单位进行土地质量级差系数调查计算，调查内容为村民小组原有一类旱地和二类旱地面积及相应的亩产量，建设征地影响一类旱地和二类旱地面积及相应的亩产量。根据调查成果按协应的计算方法计算出各村民小组的质量级差系数。

4.2.4 调查成果与其他衔接

实物调查的成果应与国土部门的土地勘测定界成果、林业勘察规划报告成果相衔接。各部门和各行业的成果保持一致。

4.3 其它项目调查
4.3.1 零星林(果)木

4.3.1.1 零星树木界定

园地、林地与零星树木按照以下规定界定。

1）单幅地块面积大于或等于0.2亩，生长树木符合表4-8～表4-10中林木密度标准的土地，按树种属性纳入园地或林地调查，其范围内的各类树种均不作为零星树木调查。

2）单幅地块面积小于0.2亩的土地上的林木，按零星树木调查。

3）对于苗圃，不论单幅地块面积多大，均按树种属性纳入园地或林地调查。

4）根据本项目工程占地和淹没区实际情况，涉及的零星树木种类包括：

零星果树：梨树、桃子、李子、核桃、其它。

零星经济树：花椒、杜仲、竹林。

零星用材树：杂树、其他。

4.3.1.2 零星树木分类

零星树木按用途分为果树、经济树、用材树三大类。果树、经济树、用材树根据胸径（指胸高直径，距根径1.0～1.3m处的树木直径）、树冠直径、展开面积等指标的不同，按不同树种分成树、幼树等进行调查（零星果树成树和幼树的判别标准见表4-2、零星经济树成树和幼树的判别标准见表4-3、零星用材树成树和幼树的判别标准见表4-4）。

表4-2                 零星果树成树和幼树判别标准表

	树种
	等级
	单位
	主要规格及标准

	梨树
	成树
	株
	已挂果且离1.3m处主杆直径5cm以上

	
	幼树
	株
	未挂果且离1.3m处主杆直径1cm～5cm

	桃子
	成树
	株
	已挂果且离1.3m处主杆直径5cm以上

	
	幼树
	株
	未挂果且离1.3m处主杆直径1cm～5cm

	李子
	成树
	株
	已挂果且离1.3m处主杆直径5cm以上

	
	幼树
	株
	未挂果且离1.3m处主杆直径1cm～5cm

	核桃
	成树
	株
	已挂果且离1.3m处主杆直径5cm以上

	
	幼树
	株
	未挂果且离1.3m处主杆直径1cm～5cm

	其它
	成树
	株
	已挂果且离1.3m处主杆直径5cm以上

	
	幼树
	株
	未挂果且离1.3m处主杆直径1cm～5cm


表4-3                 零星经济树成树和幼树判别标准表

	树种
	等级
	单位
	主要规格及标准

	花椒
	成树
	株
	离地30cm处主杆直径3cm以上

	
	幼树
	株
	离地30cm处主杆直径1cm-3cm

	杜仲
	成树
	株
	离地1.3m处主杆直径5cm以上

	
	幼树
	株
	离地1.3m处主杆直径1cm-5cm

	丛生竹
	成树
	丛
	茎杆占地面积3m²为一丛

	散生竹
	大竹
	株
	离地1.3m处主杆直径5cm及以上

	
	一般竹
	株
	离地1.3m处主杆直径5cm以下

	其它
	成树
	株
	每年在产生经济收益的树

	
	幼树
	株
	未产生经济收益的树


表4-4                 零星用材树成树和幼树判别标准表

	树种
	等级
	单位
	主要规格及标准

	杂树
	成树
	株
	离地1.3m处主杆直径5cm以上

	
	幼树
	株
	离地1.3m处主杆直径1cm-5cm


4.3.1.3 零星树木调查方法

1）零星树木以户为单位分类逐株调查，但单幅地块上登记的数量不超过该地块面积乘以对应树种林木密度的上限值（详见表4-5～表4-7）得出的数值。

2）对确定为林地、园地的地块中间杂的其它树种不作零星树木调查。

3）零星树木由联合调查组和权属人一次性实地清点登记，调查成果表由权属人、联合调查组成员现场签字。零星树木调查成果公示后，不进行外业复核，对存在疑问的只进行资料核对。

4.3.1.4 零星树木调查方法

林地、园地林木密度是指在林地、园地上生长的，单位面积上的林木株数。林地、园地林木密度依据以下规程规范、文献资料，结合几青库水库建设征地区实际情况，综合分析后确定。

拟定的林地园地林木密度详见表4-5“果园林木密度一览表”、表4-6“经济林林木密度一览表”、表4-7“用材林林木密度一览表”、

依据的规程规范、文献资料如下：

1）中华人民共和国国家标准GB/T18337.3-2001《生态公益林建设技术规程》。

2）中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会GB/T15776-2006《造林技术规程》。

3）四川科学技术出版社出版《花椒生态种植技术》。

表4-5                 果树林木密度一览表

	序号
	树种
	单位
	合理株数
	上限株数

	1
	梨树
	株
	55
	67

	2
	桃子
	株
	33
	55

	3
	其它果树
	株
	55
	73


表4-6                  经济林林木密度一览表

	序号
	树种
	单位
	合理株数
	上限株数

	1
	花椒
	株
	55
	80

	2
	杜仲
	株
	60
	70

	3
	其它
	株
	40
	47


表4-7                 用材林林木密度一览表

	序号
	树种
	单位
	合理株数
	上限株数

	1
	杉树
	株
	70
	167

	2
	其它
	株
	133
	220


4.3.2 坟墓调查

坟墓调查范围为征地范围内坟墓。分单棺、双棺墓、土坟、块石支砌、条石支砌，一般墓碑、大型墓碑等情况进行调查。
由坟墓管理者自报，调查人员现场复核位置高程，在实物调查范围内的进行登记确认，不在实物调查范围内的对坟墓管理者进行解释说明，不进行登记。

4.3.3 林业资源调查

由业主单位委托有资质的林业调查部门按照其行业规定的方法开展调查。

4.4 专业项目调查
4.4.1 一般规定 

1）专业项目调查内容包括交通工程设施、输变电工程设施、矿产资源、文物古迹、其他项目。
2）专业项目的地界范围按已获得的土地使用权证范围或实际使用（租赁）范围为界。 

4.4.2 交通运输工程设施调查
1）公路分为等级公路、机耕路。
(1)等级公路按交通部门的技术标准划分；
(2)机耕路是指四级公路以下可以通行机动车辆的道路。
2）调查项目区公路名称、起止点、长度、权属、等级、建成通车时间、总投资等；受征（占）地影响线路段的长度和起止地点，路基和路面的最低、最高高程和宽度，路面材料、设计洪水标准等。
3）调查方法
在收集所需资料的基础上，与公路主管部门人员一起，持不小于1:2000比例尺地形图现场调查核对，必要时应对重点路段进行测量。对于征地范围内的机耕路，应采用不小于1∶2000大比例尺地形图量算有关指标，并现场核实。

4.4.3 矿产资源压覆调查 

矿产资源调查内容应包括征（占）地影响的矿产资源名称、位置、范围、矿藏种类、品位、等级、储量等资料，工程建设征（占）对矿藏开采的影响，以及提前开采可能性等。
矿产资源调查由维西县水务局委托有资质的矿产调查部门调查，调查成果须得到矿产资源主管部门签章认可。无矿产资源或不影响矿产资源的，由矿产资源主管部门提供证明。

4.4.4 文物古迹调查 

文物古迹调查内容包括地面文物和地下文物两部分。地上面文物调查内容包括受征（占）地影响的文物名称、占地面积、地面高程、文物年代、建筑结构、规模、保护级别等。地下文物调查内容包括受征（占）地影响的文物名称、位置、年代、规模、保护级别等。
文物古迹调查由维西县水务局委托有资质的文物调查部门调查，调查成果须得到有文物主管部门签章认可。无文物古迹或不影响文物古迹的，由文物主管部门提供证明。

4.4.5 水利设施调查

农村水利设施指坝塘、防洪（护河、排涝）堤、渠道、水窖等。

农村水利设施按权属可分为私人所有、国家所有和农村集体经济组织所有三种，农村水利设施的权属由调查工作组现场核实后登记。私人所有的随房屋进行调查登记；国有和农村集体经济组织所有的，先到各县（区）各有关部门或农村集体收集建设征地影响区内水利设施的相关资料，而后在现场核对高程、规模等主要技术经济指标，核对无误后登记。

4.5 社会经济调查

社会经济调查的内容包括资源、社会、经济发展等，主要有国土、水、气候和生物资源，人口、民族、文化、教育卫生、宗教等，地方财政收入、国民收入与人民生活收入水平，农副产品和地方建材价格，产业结构、资源利用，地方经济和社会发展计划、规划，政策、法规等。

社会经济调查按资料取得方式分为收集现有资料和典型调查资料。现有资料包括地方政府和有关部门正式出版的统计年鉴，规划、区划报告，统计年报、农业调查资料等。

典型调查资料包括为满足建设征地移民安置规划设计工作需要，选择有代表性的样本，进行针对性调查取得的资料。

社会经济调查的范围为建设征地区和移民安置涉及地区。

4.5.1 农村社会经济调查

4.5.1.1 统计及规划资料收集

一）统计年报资料

1）维西县志；

2）永春乡2014年、2015年、2016年农业年报资料；

3）永春乡2014年、2015年、2016年农村经济年报资料；

4）永春乡2014年、2015年、2016年人口基本情况及人口普查资料；

5）维西县2014年、2015年、2016年统计年鉴、五年规划及十年规划资料；

6）维西县粮食单产平均年增长率、人口平均年自然增长率、计划生育控制指标等；

二）资源情况资料

1）永春乡工程涉及村、社各类土地面积资料（分在册与非在册）；

2）永春乡工程涉及村、社基本农田数量（分水田、旱地）；

3）永春乡工程涉及村、社联产承包耕地的有关资料；

4）永春乡工程涉及村、社林地及退耕还林资料；

5）永春乡工程涉及村、社二、三产业情况资料；

三）价格信息资料

1）各种原粮单价；

2）有关农作物价格及主副产品价值比例；

3）当地主要建筑材料价格信息。

四）农业生产资料

1）主要农作物及其分布；

2）主要农作物的周期；

农作物的播种、产量等情况。

需维西县有关部门提供的资料清单详见附件一。

4.5.1.2 经济收入调查

经济收入调查以村民小组为单位，调查受影响村组的人口构成情况，其调查内容包括农业收入（农林牧副渔收入）、工业收入、建筑业收入、运输业收入、商饮业收入、外出劳务收入等收入构成情况以及人均纯收入情况。

4.5.1.3 劳动力就业调查

劳动力就业调查以村民小组为单位，调查受影响村组劳动力就业情况，其调查内容包括劳动力数量、劳动力的男女构成以及劳动力在工农业和第三产业就业的分布等情况。

4.5.1.4 生产生活水平调查

建设征地影响人口生产、生活水平调查，采用入户抽样调查的方法。参考地方农调队的相关资料，永春乡选取不小于3个典型村民小组，以户为单位进行调查。其调查内容包括影响移民户的家庭人口及劳动力状况、生活条件、农业生产情况、非农业从业情况、全年收入及支出情况等。

4.5.1.5 种植业结构调查

几青库水库建设征地种植业调查受影响村在一个耕作周期内的种植结构，包括农作物类型、复种指数、农作物生长期、播种面积及产量等。选择建设征地范围内有代表性的村组，对种植结构进行典型调查，必要时，在合适的季节对建设征地区内的主要农作物和经济作物的产量进行实地典型调查。

4.5.1.6 基础设施和社会服务设施调查

建设征地区受影响村的基础设施和社会服务设施情况是体现当地社会经济情况的一个重要方面。调查以村民小组为单位，主要调查受影响村的水、电、路、电信、广播电视等基础设施以及教育、医疗等社会服务设施情况。

4.5.2 调查方法及成果要求

现有资料收集，由我公司提出收集资料的清单及要求，地方政府及有关部门负责提供相关资料，填报有关表格，并盖公章确认。需实地调查核实的，由调查工作组和有关部门现场确认。

典型调查的具体范围和内容、样本选择等，由维西县水务局，我公司与地方政府共同商定，形成三方共同认可的调查成果。

4.6 比选方案的实物调查

本阶段进行方案比选，在可行性研究阶段上、下坝址轴线涉及实物进行同精度调查。
4.7 输水工程实物调查

几青库水库灌区工程建筑物涉及实物调查组织程序、内容、方法和水库淹没区及枢纽工程区完全一致。

4.8 农村部分调查阶段深度要求

可行性研究阶段：对建设征地范围内的土地以村民小组为最小权属单位进行全面调查，逐块落实各权属单位的分地类面积。建设征地范围内的房屋及附属建筑物全面调查。零星果树木、坟墓等进行全面调查。

初步设计阶段：对可研阶段已认定的零星果树木成果不再复核，只对初设阶段建设征地范围发生变化部分进行补充调查或复核。对于集体耕、园地和林权改革后已承包到户的林地，以承包经营者（户）为单位进行分解细化调查，逐户落实各农户承包经营的分类面积；其他土地按照可行性研究阶段的调查方法进行补充调查和复核。

4.9 范围调整导致调查范围变化

本《调查细则》审查批准后指导几青库水库工程可行性研究阶段的建设征地实物调查，在初步设计阶段必要时按本《调查细则》的要求对工程建设征（占）地范围内的实物进行补充调查或复核。

《调查细则》审查批准后，由于建设征地范围调整导致调查范围的调整变化，按变化后的范围，按本《调查细则》的规定进行实物调查。
5 调查质量
为保证此次调查成果实事求是、准确可靠，在调查过程中拟采取以下措施进行质量控制。

1）在调查前对参与调查组的工作人员进行集中培训，使其掌握调查的原则和方法，统一认识。
2）在调查组织上，参与调查的人民政府、村、组干部做好对被调查户的提前通知和准备工作，每个调查小组也必须有设计单位技术负责人，人民政府、村、组干部和户主配合调查，要求配合调查的人民政府、村、组干部能以公平、公正的态度，及时向调查组反映可能存在的被调查隐瞒、弄虚作假等行为，确保实物调查工作不重、不漏、不多、不少。
3）每户（单位）的调查结束后，调查人员利用有关资料进行自查，发现问题必须现场及时处理。
4）调查的正式成果资料，一律用钢笔或签字笔书写，不能用圆珠笔或铅笔书写。书写字体应端正易认，如有数字需改正时，应将该数字全部划掉，需调查各方人员都在现场，且修改部分需产权人签字盖章（手印）确认。
5）在调查过程中，调查人员应向被调查户讲解调查的内容和方法，调查工作完成后调查人员需向实物权属人宣读调查的实物位置和数量且核实无重、无漏，在权属人核实确认无误后，由权属人签字认可，调查各方签字认可。
6 调查成果确认
6.1 实物调查成果确认
根据《条例》规定：“实物调查应当全面准确，调查结果经调查者和被调查者签字认可并公示后，由有关地方人民政府签署意见”。据此，本项目建设征地实物调查成果的认定过程主要包括以下方面：调查者和被调查者现场签字确认调查结果、永春乡人民政府签署意见及维西县人民政府进行文件确认。

可行性研究阶段：全面调查建设征地涉及的实物，经户主签字认可及参加调查单位及人员签字确认后由永春乡人民政府分别签署意见报维西县人民政府进行行政确认。本阶段不进行实物的公示。

初步设计阶段：在可行性研究阶段的基础上对实物的复核或补充调查，复核或补充调成果经户主签字认可及参加调查单位及人员签字确认。初步设计阶段对可行性研究阶段的调查成果和初步设计阶段复核或补充调查成果进行公示。经公示后的成果由永春乡人民政府分别签署意见报维西县人民政府进行行政确认。

6.1.1 调查者和被调查者签字
1）为保证调查成果的全面性和正确性，被调查对象应积极配合调查者的调查工作。

2）调查者和被调查者对调查登记的实物分类、分项、数量、质量（分等、分级）等进行当场签字（章、手印）确认，并将双方签字（章、手印）确认的依据留存给被调查者、县人民政府各一套。同时，应留有被调查者与其房屋的合影。

（1）调查个人私有财产时，财产所有者或其委托人应在现场积极参加，调查完毕后，调查人员和财产所有者或其委托人必须签字（章、手印）认可。

（2）调查集体财产时，集体经济组织或其委托人应在现场积极参加，调查完毕后，调查人员和集体组织法人或其委托人必须签字（章）认可。

（3）各专业主管部门应积极配合调查建设征地影响范围内的专项设施，并对调查成果进行签字（章）认可。

3）调查者签字人员为实物联合调查工作组的成员。

4）如私有财产所有者、集体财产所有者法人代表无法到场，可由其委托代理人参加调查并对调查成果进行签字（章、手印）认可。

5）如调查时产权人不在场且无委托代理人，可在乡镇人民政府委托村民小组人员在现场，对相关实物进行共同调查。调查组人员、地方人民政府参加工作人员和村组干部共同调查过程的合理性和调查成果的全面性进行确认，若产权人对调查成果有异议，在实物复核过程中、在产权人或其委托代理人在场时重新调查。

6）若产权人或产权单位在实物无误时不履行签字职责时，由实物联合调查组签发书面通知并传达到未履行签字职责的产权人或产权单位，在规定的时间内仍不履行签字职责的，将采用视其默认方式处理。

6.2 调查成果张榜公示

6.2.1 张榜公示一般规定
1）一个村内的建设征地影响实物调查结束后，实物调查工作组应尽快以村民小组为单位汇总调查成果（一式两份，一份用于张榜公示；另一份用于存档及最终榜的签章确认）。调查成果汇总后，由实物调查工作组提请维西县人民政府授权的镇人民政府按有关规定和程序，组织张榜公布，对调查成果进行公示，接受移民群众和社会检查监督。乡人民政府应在实物公示的同时，公布处理公示问题的代理机构、负责人、单位地址及联系方式等资料。

2）被调查者对公示的调查成果如有异议，应在规定的时间内向村民小组、村委会反映情况。

3）镇人民政府将异议者反映的问题及时汇总，对需要进行复核的，及时向实物调查工作组反馈。

4）对需要复核的实物，需由所有人或产权人提出复核申请，签订《复核承诺书》承诺不论复核结果如何，只能以此复核结果为准。

5）实物调查工作组根据公示反馈意见， 对需要进行复核的实物调查项目，由调查工作组及时组织人员现场复核。最终以复核成果为准，复核调查工作完成后，调查者和财产事业者须对复核成果签字（章、手印）认可。

6）实物实行两榜公示制，每榜公示时间7天。零星林木、坟墓、园地附着物、林地附着物只作一榜公示，外业调查对存在疑问的只进行资料核对。第一次公示内容以初始调查成果为准；第二次只公示复核成果，对第一榜无异议的不再进行公示。第二次公示后仍有异议者，不再进行复核，由乡人民政府、村委会、村民小组负责协商、调解。

6.2.2 张榜公示内容

公示的内容为实物调查成果。包括土地、其它项目（零星树木、坟墓）等。

1）土地：以村民小组为单位，按调查时采用的土地分类面积分别公示。

2）坟墓：以坟墓维护人所在的户为单位公示，以穴为单位。

3）零星树木：将分户调查成果按树木种类和类别公示。
6.2.3 张榜公示范围

农村移民个人调查成果、集体调查成果在本村民小组范围内张榜公示，村集体调查成果在本村范围内张榜公示。

6.2.4 张榜公示程序

实物实行两榜公示制，每榜公示时间7天。

零星林木、园地附着物、林地附着物只作一榜公示，外业调查对存在疑问的只进行资料核对。

6.2.5 公示复核

在实物调查外业工作完成后7个工作日内，调查组对调查数据进行整理后编制实物张榜公示材料，由相应乡（镇）人民政府组织公示。

对公示内容有异议的，权属人在公示起始日14天内提出复核申请材料、调查组指定负责人，归类汇总，造册登记。申请内容包括申请人、复核内容及申请时间，复核申请交相应的乡（镇）人民政府审核，且复核申请人需签订复核承诺书。调查组根据审核意见对申请内容所属的类别内的需要复核的实物进行复核、更正，由权属人、调查组各方代表现场核对后签字认可。

在规定时间内未提出异议和申请复核实物调查数据的农户，视为对实物调查数据无异议处理。

6.3 有关地方人民政府签署意见
1）调查成果公示复核完成后，调查人员应根据调查及复核成果及时逐级整理汇总资料，分别以村民小组，行政村、乡（镇）及县为单位，汇总各自范围内的建设征地影响实物，并进行数据抽检以确认汇总后的实物完整、准确。

2）各村民小组、行政村、乡（镇）及县人民政府代表和调查人员须在相应的汇总表上签字（章），对汇总成果签署意见。

6.4 调查成果汇总

1）实物调查成果汇总工作应根据调查成果认定的需要，结合调查成果认定的过程进行，主要的调查成果包括：原始调查表、复核调查表、汇总表和调查报告等。

2）复核申请及审批表

对公示的成果有异议的，提出书面复核申请，填报复核申请、审批表及签订复核承诺书。复核申请及审批表的内容包括复核申请人、复核内容及申请时间、复核申请的审批意见等。调查人员依据经审批的复核调查申请，开展复核调查工作。

3）复核调查表

调查人员开展复核调查工作时，依据复核调查成果填写复核调查表。复核调查表也应由调查人员和被复核者共同签字（章、手印），对复核成果进行认可。在复核调查成果签章确认前，迪庆州水利水电勘测设计研究院回收原始调查表存档。

4）汇总表

外业调查公示复核结束后，调查者以财产所有者、财产所有者组织为单位汇总各项实物，同时对移民户、被调查单位分别建档建卡，建档建卡方案办法由维西县人民政府会同设计院制订。

外业调查公示复核完成后，调查者根据调查成果以及复核成果，以村民小组、行政村、乡（镇）、维西县为单位，汇总各自范围内的建设征地影响实物，并以此汇总成果作为有关地方人民政府签署意见的内容。

5）调查报告

调查登记工作及调查成果公示复核和有关地方人民政府签署意见结束后，由云南阡源工程设计公司根据实物调查的最终成果，提出《云南省维西县几青库水库工程实物调查报告》（其中当地政府签署意见的文件作为报告附件）。

6.5 成果提交

实物调查提交的成果有：

1）实物调查所有的原始表。

2）分类汇总表，如土地零星林木、专业项目等汇总表。

3）实物汇总表。

4）几青库水库实物调查成果提交一式三份，维西县水务局、设计单位和相应乡（镇）人民政府各执一份。以此作为编制几青库水库建设征地移民安置规划投资概（估）算和移民安置规划报告的依据。

7 调查组织及分工

实物调查在迪庆州人民政府的指导下由维西县人民政府领导，维西县水务局负责，维西县搬迁安置办、国土局，林业局，永春乡人民政府等单位共同参与，设计单位进行技术指导。
7.1 实物调查领导小组
实物调查领导小组由维西县人民政府，维西县水务局，维西县搬迁安置办、国土局，林业局，永春乡人民政府领导组成，维西县人民政府领导任组长，维西县水务局和维西县搬迁安置办领导任副组长。
实物调查领导小组负责领导本辖区内实物调查工作。

7.2 实物联合调查组

实物联合调查组由维西县水务局、永春乡人民政府、国土局，林业局、相关行业主管部门、设计单位、水库工程涉及的村民委员会、村民小组长、移民代表共同组成；维西县水务局领导任组长；维西县搬迁安置办及永春乡人民政府领导任副组长。
实物联合调查组在实物调查领导小组的领导下，负责本辖区内的实物调查工作。

实物联合调查组分为农村部分调查组、内业工作组二个大组。具体内部分工如下。

7.2.1 农村部分调查组

主要负责土地和其他附着物等的实物丈量、清点、记录等工作。组长由永春乡人民政府指定人员担任，副组长由永春乡人民政府协调组组长、维西县水务局代表担任，组长安排实物丈量、清点、记录和计算人员，阡源设计公司派人负责技术工作。

7.2.2 内业工作组

负责调查成果的录入、汇总以及校验、分析等工作。组长由设计单位派人担任，副组长由永春乡人民政府及维西县水务局各指定人员担任。组长安排工作人员，副组长监督、协调。

7.3 调查各方的职责
1）迪庆州人民政府和迪庆州搬迁安置办
负责指导、协调、检查、监督移民安置规划工作；参与规划设计中重大问题的研究；对移民安置总体规划提出意见，对移民安置规划报告签署意见。

2）维西县人民政府

维西县人民政府负责向设计单位提供合法、有效的基础资料；负责规划设计中的协调工作，保障设计工作的顺利开展；组织实物调查分解，并对调查成果签章确认；提出初步移民安置方案；参与移民安置方案可行性的论证，以政府文件形式对方案进行确认；组织编写移民安置规划报告，听取移民和安置区居民意见工作；对移民安置规划报告签署意见。

3）维西县水务局

维西县水务局组织实物调查、移民安置规划报告的编制工作；会同有关方面研究规划设计中的重大问题；协调相关各方的关系；参与实物调查工作，并对实物调查成果签字确认；参与移民安置规划报告听取移民和安置区居民意见工作。

4）维西县搬迁安置办
维西县搬迁安置办负责指导、协调、检查、监督并参与实物调查；参与实物调查中重大问题的研究；参与调查细则和调查成果的审查。
5）乡（镇）人民政府

乡（镇）人民政府负责协调工作，负责与调查工作有关的宣传、动员与安全保障；负责调查过程中有关争议的处理；参与实物调查中重大问题的研究；负责组织移民与有关各方对调查成果的现场签字、张榜公示、复核确认；参与调查细则和调查成果的审查；负责向县人民政府汇报实物调查工作及进展情况。

6）云南阡源工程设计公司
云南阡源工程设计公司负责实物调查细则的编制，开展移民安置总体规划设计、移民安置规划报告的编制工作和设计工作中的技术归口管理工作。主要包括：参与实物的调查、公示、移民安置方案的选择，负责移民安置规划方案可行性的论证，负责生产安置人口、安置标准、安置目标、搬迁安置人口规划等技术的确定，参与移民和安置居民意愿调查；负责实物调查报告的编制，负责移民安置规划报告的编制。
8 调查工作计划和工作程序

8.1 工作计划
根据中华人民共和国国务院令第679号和水规计〔2010〕33号以及云移局发〔2012〕96号的有关规定，几青库水库移民前期工作内容主要包括实物调查细则的编制、移民安置规划报告编制和审批等。

本实物调查工作计划以维西县人民政府发布“封库令”同一生效时间作为起点编排，调查时间安排如下表。在《调查细则》批复10个工作日开始准备工作（期间完成“封库令”的下达及张贴）详见下表。

表8-1            维西县几青库水库可研阶段实物调查工作计划表

	序号
	项目名称
	持续时间
（天）
	累积时间（天）

	
	
	
	 2
	 4
	 5
	 7
	 8
	10
	12
	16
	17
	18

	一
	人民政府发布“封库令”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	“封库令”发布后有关工作
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	调查人员组织、培训
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	地方政府组织进行政策、
调查细则宣传
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	测设界桩
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	实物调查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	实物调查（外业）
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	实物调查（内业）
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	实物县政府的文件确认
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	调查报告编制
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表8-2              维西县几青库水库初设阶段实物调查工作计划表
	序号
	项目名称
	持续时间
（天）
	累积时间（天）

	
	
	
	 1
	 2
	 3
	 5
	 7
	14
	18
	24
	28

	一
	可研报告批复
	调查时间起点
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	二
	实物复核及补充调查
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	实物复核及补充调查（外业）
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	实物调查（内业）
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	实物成果第一榜公示
	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	复核
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	第二榜公示
	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	实物成果县政府文件确认
	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


8.2 人员确定

永春乡人民政府以及维西县水务局要选派思想政治素质和业务素质高、工作责任心强、有群众工作经验、对移民群众有感情、工作细致认真负责、组织纪律性强、能吃苦耐劳的人员，经过认真培训，参加调查。并根据调查小组人员构成所需要的人员数量，将人员花名册提交维西县人民政府及维西县水务局。

8.3 人员培训

由永春乡人民政府组织对参与实物调查工作的各方工作人员进行培训。

培训的主要内容为：《调查细则》以及相关政策法规等。通过培训使调查人员准确掌握有关政策规定、技术标准与要求、工作措施与步骤、工作方式方法和纪律。

8.4 调查工作和争议处理程序
8.4.1 调查工作程序

开展维西县几青库水库建设征地实物调查工作前，由维西县水务局向维西县人民政府申请下达“封库令”。随申请报送的材料有：迪庆州搬迁安置办机构查的《调查细则》；《云南省维西县几青库水库工程可行性研究》中确定的工程占地和淹没区、失稳区范围以及征地红线和淹没水位线。

维西县人民政府审批后下达“封库令”，由维西县水务局委托云南阡源工程设计公司埋设建设征地移民临时界桩、标志。根据界桩和标志确定的范围，开展实物全面调查工作。

实物调查工作由维西县人民政府、维西县水务局、永春乡人民政府、相关行业主管部门、云南阡源工程设计公司、相关村、社负责人、移民代表组成联合调查工作组共同开展，云南阡源工程设计公司作为技术归口管理。

实物调查成果由调查者和被调查者签字认可后，由永春乡人民政府组织公示，由实物联合调查工作组进行复核。云南阡源工程设计公司和维西县水务局参与实物调查公示及公示结果处理。公示、复核完成后，维西县人民政府签署调查成果意见，对实物进行文件形式的确认。
图8-1 几青库水库实物调查可行性研究阶段各项工作程序见下图。

设计单位编制实物调查细则
↓

州搬迁安置办对调查细则进行审查批准后下发执行

↓

成立实物调查领导小组

↓

组建实物联合调查组

↓

开展调查人员的培训以及移民政策宣传工作

↓

维西县级有关职能部门开展联合全面执法

↓

开展实物调查工作

↓

参与各方对调查的成果现场签字确认

↓

实物调查成果汇总

↓

实物调查成果进行县的文件确认
↓

实物调查报告的编写
图8-2 几青库水库实物调查初步设计阶段各项工作程序见下图。

根据可行性研究阶段组建的机构进行实物的复核和补充调查工作
↓

参与各方对复核和补充调查成果现场签字确认

↓

对实物调查成果张榜公示

↓

实物调查成果汇总

↓

实物调查成果进行县的文件确认
↓

实物调查报告的编写

8.4.2 争议处理程序

8.4.2.1 争议处理原则

实物调查过程中争议的处理遵循以下原则进行：

1）坚持实事求是、注重调查研究、从实际出发；

2）依法依规

争议处理须符合国家有关法律、行政法规和政府规章的规定；

3）公正

坚持争议处理的标准公正、程序公正和结果公正；

4）调解

尽可能用调解的方式解决调查过程中的争议问题；

5）及时

尽可能快速、高效地处理争议。

8.4.2.2 争议处理程序

1）协商。现场调查中出现私人或集体财产权属人有争议的，由有争议的各方自行协商确定权属人。协商不成功的，由调查工作组人员在争议各方在场并同意的情况下，先行进行调查，并在调查成果表上注明情况。

2）调解。出现争议时协商不成的，由所在地农村集体经济组织、村民委员会或永春乡人民政府为主，组织争议各方进行调解。

3）裁决。出现争议时调解不成的，由实物调查工作组统计有关争议问题，向实物调查协调小组提出裁决申请。实物调查协调小组接受裁决申请后，根据事实进行裁决。

8.5 调查报告

几青库水库的实物调查外业工作完成；按相关规定进行公示。维西县人民政府进行确认后由我公司编制《云南省维西县几青库水库工程实物调查报告》。
9 安全生产

实物外业调查是全开放式作业工作，其作业环境的自然性、社会性和公开性，调查区域的多样性，决定了调查工作的安全性是随机和不稳定的。因此，采取稳妥而可靠的安全生产措施是保证调查工作顺利实施的重要环节。

认真贯彻和落实《安全生产法》及其它有关安全生产的法律法规，加强安全生产，坚持“安全第一，预防为主”的方针，保障职工及调查组人员的人身、设备和资料的安全、圆满完成几青库水库工程建设征地实物调查工作，结合几青库水库工程建设的实际，特作如下安全生产规定。

1）全体参加几青库水库工程建设征地实物调查的人员必须严格执行国家安全生产有关的法律、法规和有关安全生产方面的规章制度。

2）加强组织领导，强化安全意识。明确专人负责安全生产，调查前对所有人员进行安全教育，充分考虑存在的一些安全隐患，对可能发生的不安全因素采用适当的措施来防范，并配备相应的安全保障设施。

3）在外业调查时，参与调查的各方必须严格遵守国家、地方、行业的有关安全的法律法规，认真执行有关安全要求。外业调查尤其是土地调查时的安全隐患较大，常有滚石滑落，调查人员安全第一的思想贯彻工作全过程，切不可有半点放松。根据外业工作人员安排及分组情况，落实项目安全生产负责人和各安全生产小组负责人。野外工作期间，项目安全生产负责人、各安全生产小组负责人要认真进行安全生产工作的计划、示置、检查、总结、评比工作。保证所有工作均必须在确保安全的前提下进行。

4）调查人员注意人身和资料安全，做好预防虫叮蛇咬的安全保护措施，不得随手摆放调查原始资料；遵守当地乡规民约，尊重当地少数民族风俗习惯，处理好地方关系，搞好群众关系，杜绝发生任何冲突事件。

5）进行专业技术培训时，安全生产作为培训内容。加强安全生产意识与提高工作人员思想道德水平，增强自我保护意识，在具体工作中加以落实。
6）司机要特别注意行车安全，注意汽车检查养护。
10 附表
10.1 基础资料调查表

附表1     社会经济调查附表——农村村民委员会基本情况
附表2     社会经济调查附表——农村村民小组基本情况
附表3     社会经济调查附表——样本农户调查表

附表4     社会经济调查附表——农民家庭经营纯收入情况抽样调查表

附表5   社会经济调查附表——家庭经营种植业物质费用支出抽样调查表

附表6     社会经济调查附表——村（组）抽样调查表
附表1          社会经济调查附表——农村村民委员会基本情况
维西县         永春乡              村民委员会
	项     目
	2017 年

	一、人口
	户数
	　

	
	总人口
	　

	
	其中：农业人口
	　

	
	非农业人口
	　

	
	少数民族
	　

	
	劳动力
	　

	二、土地
	1.耕地
	　

	
	水田
	　

	
	水浇地
	　

	
	旱地
	　

	
	2.园地
	　

	
	3.林地
	　

	
	4.草地
	　

	
	5.养殖水面
	　

	三、
农作物
播种面积
	合计
	　

	
	1.粮食作物
	　

	
	2.经济作物
	　

	
	3.油料
	　

	
	4.其他
	　

	
	复种指数
	　

	四、
农副业
总产值
（万元）
	合计
	　

	
	其中：农业
	　

	
	粮食(kg)
	　

	五、人均收入
	现金(元)
	　

	
	主要收入来源
	　

	备注:
	　


提供资料单位盖章：                    抄录人：             年    月   日
附表2            社会经济调查附表——农村村民小组基本情况
维西县         永春乡              村民委员会
	项     目
	村民小组

	
	
	
	
	

	一、人口
	户数
	
	
	
	

	
	人数
	
	
	
	

	
	少数民族
	
	
	
	

	
	劳动力
	
	
	
	

	二、土地
	1.耕地
	
	
	
	

	
	水田
	
	
	
	

	
	水浇地
	
	
	
	

	
	旱地
	
	
	
	

	
	2.园地
	
	
	
	

	
	3.林地
	
	
	
	

	
	4.草地
	
	
	
	

	
	5.养殖水面
	
	
	
	

	三、
农作物
播种面积
	合计
	
	
	
	

	
	1.粮食作物
	
	
	
	

	
	2.经济作物
	
	
	
	

	
	3.油料
	
	
	
	

	
	4.其他
	
	
	
	

	
	复种指数
	
	
	
	

	四、
农副业
总产值
（万元）
	合计
	
	
	
	

	
	其中：农业
	
	
	
	

	
	粮食(kg)
	
	
	
	

	五、
人均收入
	现金(元)
	
	
	
	

	
	主要收入来源
	
	
	
	

	备注：


提供资料单位盖章：                    抄录人：             年    月   日
附表3         社会经济调查附表——样本农户调查表
维西县      永春乡      村民委员会             村民小组
	户主：

	项目
	单位
	数量
	备注

	一、人口
	1.人口组成
	总人口
	人
	
	

	
	
	其中：农业
	人
	
	

	
	
	非农业
	人
	
	

	
	
	男
	人
	
	

	
	
	女
	人
	
	

	
	2.文化素质
	文盲
	人
	
	

	
	
	小学
	人
	
	

	
	
	中学
	人
	
	

	
	
	高中
	人
	
	

	
	
	高中以上
	人
	
	

	
	3.就业
	劳力
	人
	
	

	
	
	其中：外出打工
	人
	
	

	
	
	非农业生产
	人
	
	

	二、家庭财产
	
	
	元
	
	

	三、社会关系
	
	
	
	
	定性填主要亲戚在村内、乡内、
县内、县外

	四、环境条件
	
	
	
	
	定性填好、较好、一般、
较差、差

	五、搬迁意愿
	
	
	
	
	填集中、分散等安置方式

	备注
	
	
	
	
	其他要求


提供资料单位盖章：                    抄录人：             年    月   日
附表4    社会经济调查附表——农民家庭经营纯收入情况抽样调查表
维西县  永春乡    村民委员会       村民小组   户主：
	作物名称
	单位
	调查前一年
	备注

	
	
	数量
	单位数

量收入
	金额
	

	一
	家庭经营收入
	
	
	
	
	

	（一）
	农业
	
	
	
	
	

	
	种植业
	亩
	
	
	
	按照农作物产量和市场

收购价计算

	
	其他农业（采集、

捕猎和手工业）
	
	
	
	
	按照采集数量和出售的

手工业产品或捕猎数量

计算

	（二）
	林业
	亩
	
	
	
	

	（三）
	牧业
	头
	
	
	
	

	（四）
	渔业
	亩
	
	
	
	

	（五）
	工业和建筑物业
	人/月
	
	
	
	

	（六）
	运输商业、饮食业、服务业等
	人/月
	
	
	
	

	二
	家庭经营费用支出
	
	
	
	
	

	（一）
	农业
	
	
	
	
	

	
	种植业
	亩
	
	
	
	采用家庭经营种植业物

质费用支出表中数据

	
	其他农业（采集、

捕猎和手工业）
	
	
	
	
	

	（二）
	林业
	亩
	
	
	
	

	（三）
	牧业
	头
	
	
	
	

	（四）
	渔业
	亩
	
	
	
	

	（五）
	工业和建筑物业
	
	
	
	
	

	（六）
	运输商业、饮食业、服务业等
	
	
	
	
	

	三
	纯收入
	
	
	
	
	

	（一）
	农业
	
	
	
	
	

	
	种植业
	亩
	
	
	
	

	
	其他农业（采集、

捕猎和手工业）
	
	
	
	
	

	（二）
	林业
	亩
	
	
	
	

	（三）
	牧业
	头
	
	
	
	

	（四）
	渔业
	亩
	
	
	
	

	（五）
	工业和建筑物业
	
	
	
	
	

	（六）
	运输商业、饮食业、服务业等
	
	
	
	
	

	注：种植业支出按表附表5中数据填写


提供资料单位盖章：                    抄录人：             年    月   日
附表5     社会经济调查附表——家庭经营种植业物质费用支出抽样调查表
维西县    永春乡    村民委员会       村民小组    户主：

	序号
	项目
	数量
	单价
	合价

	1
	种子、秧苗
	　
	　
	　

	2
	农家肥
	　
	　
	　

	3
	化肥
	　
	　
	　

	4
	塑料薄膜
	　
	　
	　

	5
	农药
	　
	　
	　

	6
	畜力
	　
	　
	　

	7
	机械作业
	　
	　
	　

	8
	排灌（水费）
	　
	　
	　

	9
	燃料动力（汽油费、电费）
	　
	　
	　

	10
	棚架材料
	　
	　
	　

	11
	其他直接费用
	　
	　
	　

	12
	间接费用
	　
	　
	　


提供资料单位盖章：                    抄录人：             年    月   日
附表6        社会经济调查附表——村（组）抽样调查表
维西县      永春乡      村民委员会
	　
	抽样调查情况

	村（组）名称
	   村（组）
	    村（组）
	   村（组）

	序号
	项目
	　
	　
	　

	一
	人口状况
	　
	　
	　

	　
	户数（户）
	　
	　
	　

	　
	人口（人）
	　
	　
	　

	二
	基础设施召开
	　
	　
	　

	1
	道路
	　
	　
	　

	　
	连接道路
	　
	　
	　

	　
	村内道路
	　
	　
	　

	2
	供水方式
	　
	　
	　

	　
	自来水（户）
	　
	　
	　

	　
	集中供水（户）
	　
	　
	　

	　
	分散供水（户）
	　
	　
	　

	　
	旱井供水（户）
	　
	　
	　

	3
	供电状况
	　
	　
	　

	　
	供吨容量（KVA）
	　
	　
	　

	　
	通电户数（户）
	　
	　
	　

	4
	通信、广播状况
	　
	　
	　

	　
	有线电话户数（户）
	　
	　
	　

	　
	无线电话（部）
	　
	　
	　

	　
	有线电视情况（户）
	　
	　
	　

	　
	接受电视节目（台）
	　
	　
	　

	三
	文教卫生状况
	　
	　
	　

	　
	适龄学生入学率（%）
	　
	　
	　

	　
	在校学生（人）
	　
	　
	　

	　
	校舍面积（m2）
	　
	　
	　

	　
	医疗诊所（个）
	　
	　
	　

	　
	诊所建筑物面积（m2）
	　
	　
	　

	　
	医生（人）
	　
	　
	　


注1：连接道路调查是否通乡村公路（或大车路），村内道路调查路面硬化的比例。

注2：文教卫生为调查范围的实际情况，村（组）内无学校或是无诊所的不调查有关项目（校舍、诊所、医生）
行政村负责人：                        调查人：             年   月   日
10.2 实物调查表

附表1    几青库水库实物调查——零星林木分户调查表
附表2    几青库水库实物调查——土地调查表

附表3    几青库水库实物调查——土地分解细化调查登记表
附表4    几青库水库实物调查——土地调查汇总表

附表5    几青库水库实物调查——耕、园、林地调查表

附表6    几青库水库实物调查——公路调查表

附表7    几青库水库实物调查——耕地习惯亩与标准亩换算系数抽样调查表
附表1         几青库水库实物调查——零星林木分户调查表
  维西 县        镇         村民委员会               村民小组

户主姓名:                   所属区域：淹没区□       枢纽区□
	类别
	品种
	规格
	数量
	类别
	品种
	规格
	数量

	零星果树
	梨树（株）
	成树
	
	零星经济树
	杜仲（株）
	成树
	

	
	
	幼树
	
	
	
	幼树
	

	
	桃子（株）
	成树
	
	
	漆树（株）
	成树
	

	
	
	幼树
	
	
	
	幼树
	

	
	
	
	
	
	花椒（株）
	成树
	

	
	
	
	
	
	
	幼树
	

	
	
	
	
	
	板栗（株）
	成树
	

	
	
	
	
	
	
	幼树
	

	
	
	
	
	
	核桃（株）
	成树
	

	
	
	
	
	
	
	幼树
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	零星用材树
	松树
	成树
	

	
	
	
	
	
	
	幼树
	

	
	
	
	
	
	杉树
	成树
	

	
	
	
	
	
	
	幼树
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


户主签字：          调查时间     年   月   日   村民小组：         

村民委员会：        永春乡人民政府：         县国土局：           

县林业局：                县水务局：        设计单位及参加调查人员
附表2            几青库水库实物调查——土地调查表
维西 县        镇      村民委员会     村民小组    征地性质：永久□临时□

	淹没区□            工程建设区□    输水区□

	地块编号
	地类
	地类代码
	数据
	面积（亩）
	备注（地上附着物）

	1
	
	
	界线参数（坐标点编号）：
	
	

	2
	
	
	界线参数（坐标点编号）：
	
	

	3
	
	
	界线参数（坐标点编号）：
	
	

	4
	
	
	界线参数（坐标点编号）：
	
	

	5
	
	
	界线参数（坐标点编号）：
	
	

	6
	
	
	界线参数（坐标点编号）：
	
	

	7
	
	
	界线参数（坐标点编号）：
	
	

	其他：


村民小组代表：          村民委员会代表：          乡代表：             ；
县国土局代表：          县林业局代表：          县水务局代表：         ；
设计单位代表：          调查时间：            年      月      日
附表3          几青库水库实物调查——土地分解细化调查登记表
维西 县        镇      村民委员会     村民小组    征地性质：永久□临时□
	淹没区□           工程建设区□             输水区□

	权属人：

	地块编号
	地   类
	地类代码
	数   据
	备注（草图）
	小地名

	1
	
	
	面积参数（坐标点编号）：
面积S=      m²  合     亩
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	面积参数（坐标点编号）：
面积S=      m²  合     亩
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	面积参数（坐标点编号）：
面积S=      m²  合     亩
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	面积参数（坐标点编号）：
面积S=      m²  合     亩
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	面积参数（坐标点编号）：
面积S=      m²  合     亩
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	面积参数（坐标点编号）：
面积S=      m²  合     亩
	
	

	
	
	
	
	
	

	其他：


权属人：           调查时间：      年   月   日  村民小组代表：        ；
村民委员会代表：            乡代表：             县国土局代表：        ；
县林业局代表：           县水务局代表：         设计单位代表：         ；
附表4                                 几青库水库实物调查——土地调查汇总表
  维西  县               镇                 村民委员会                 .

	序号
	村民小组
	耕地
	园地
	林地
	草地
	住宅用地
	交通运输用地
	水域及水利设施用地
	其他土地
	备注

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


村民小组负责人签字：                村民委员会负责人签字：                 永春乡人民政府负责人签字：            .
维西县国土局负责人签字：                              维西县林业局负责人签字：                                   .
维西县水务局负责人签字：            设计单位签字：                            调查时间：        年   月   日
附表5                            几青库水库实物调查——耕、园、林地调查表
	序号
	行政村
	年末总耕地（亩）
	基本农田
比例（%）
	年末总园地（亩）
	林地（亩）

	
	
	合计
	水田
	旱地
	
	合计
	果园
	合计
	用材林
	薪炭林
	经济林
	防护林
	特种林

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


村民小组签字：                      村民委员会签字：                       永春乡人民政府签字：                  .
维西县国土局签字：                                    维西县林业局签字：                                         .
维西县水务局签字：                  设计单位签字：                               调查时间：        年    月    日

附表6                                       几青库水库实物调查——公路调查表
  维西  县               镇                       淹没区□       工程建设区□        灌区□            

	权属单位名称：

	公路名称
	　
	公路等级
	　

	原平均造价
	万元/km

	影响路段：

	路段名称
	起点
	止点
	长度
（km）
	路面材料
	路面宽度
（m）
	占地面积
（亩）
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	影响桥梁

	名称
	结构
	规模
	长度（m）
	宽度（m）
	桥面高程（m）
	设计载重（t）
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	其他情况
	


权属单位签名：                         乡（镇）：                              县交通局：                          .
县水务局：                             设计单位：                              调查时间：        年     月     日

附表7      几青库水库实物调查——耕地习惯亩与标准亩换算系数抽样调查表
  维西  县            镇             村                 村民小组

图纸比例：1:          图幅名称：                    图幅编号：          .
耕地位置：                                                              .
系数K1=标准亩÷习惯亩                                                  .
	地块编号
	耕地类别
	耕地面积（亩）
	备注

	
	
	习惯亩
	标准亩
	

	
	
	
	丈量尺寸（m×m）
	面积（亩）
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	


村民小组代表：         村民委员会代表：           乡代表：             .
县国土局代表：         县林业局代表：            县水务局代表：         .
设计单位代表：                  调查时间：                年    月    日
10.3 实物公示格式及其他

几青库水库工程建设征地实物公示

（第一榜）

根据《国务院关于修改〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第679号）的规定以及有关规范要求，现将      乡（镇）      村民委员会       村民小组调查结果予以公示。

第一榜公示期限为7天（  月   日～   月  日  止），如有异议者，在公示期内以书面形式向乡（镇）人民政府反映。

附：几青库水库工程建设征地区实物调查成果表。

乡（镇）人民政府
年    月    日

几青库水库工程建设征地实物公告

（第二榜）

经第一榜公示（自  年   月   日至   年   月  日），对群众所反映的有关情况进行了核实，县人民政府对实物汇总成果进行了审核，现将实物调查结果予以公告。

附：几青库水库工程建设征地区实物成果表。

县人民政府

年    月    日

附表1            几青库水库实物调查表——复核申请表
  维西  县        镇         村民委员会               村民小组

	户主姓名
	
	身份
证号码
	

	复核申请
	复核项目内容及理由
	树木 □   耕地 □  其他 □

	
	
	原调查日期：
	
	复核
申请人
	

	村组负责人意见：
（签章）
时间：
	乡镇负责人意见：
（签章）
时间：
	县搬迁安置办负责人意见：
（签章）
时间：

	复核结果
	

	户主：
	
	村组负责人：
	
	乡责人：
	

	县搬迁
安置办：
	
	设计单位：
	
	复核日期：
	


附表2          几青库水库实物调查——张榜公示复核联络人表
年    月    日
	行政区域
	联络人
	联系电话
	备注

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　


11 附件

附件1：需地方政府及县有关部门补充提供的资料清单

由地方政府及有关部门提供的资料，包括文字报告、设计资料、函件、图纸等，须根据实物调查工作组要求的时间期限按时提交。所有成果需盖所属单位的公章，并注明联系人员和联系方式。

各部门需提交的资料清单如下：

县政府办或民政局：县行政区划图、人口普查资料；

县公安局：对建设征地范围涉及村组进行户籍清理，并提交户籍清理人口花名册和调查过程中涉及的应计入调查登记的不在册人口的证明文件；

县统计局：提供维西县2016年、2017年、2018年统计年鉴；

县物价局：提供实物调查工作完成当月前三个月各类农副产品价格；

县国土资源局：提供辖区内受建设征地涉及各乡、行政村的各类土地面积资料（包括各类土地面积资料）；基本农田资料；土地利用总体规划资料，第二次全国土地调查资料；现行的有关政策文件；工程涉及各村、社的农业、农村资料等。

县林业局：提供辖区内建设征地涉及各乡、行政村各类林地面积及相应的木材蓄积量资料；以及征用各类林地的补偿标准；影响区内名木古树清单；林业规划资料；现行的有关政策文件；

县农业局：提供农业区划报告，库区各类作物生产情况详细资料，其他农业规划资料；

县民委：辖区居民民族构成及分布、民族特点等资料；

县扶贫办：辖内贫困人口分布及构成、贫困成因、近年扶贫计划及成果等资料；

县水务局：提供水利规划资料、辖区内受建设征地影响的各类水利设施的详细资料；

县交通局：提出项目区交通规划资料、建设征地范围内受影响的四级以上公路和其他交通设计情况资料；

县文物局：提供建设征地范围内县级以上文物古迹详细资料及处理意见；

涉及各乡、村民委员会：提供农业年报资料和经济年报资料。

12 附图

图 1 《几青库占地范围示意图》 
图 2 《几青库水库枢纽平面布置图》
图 3 《几青库水库工程总平面布置图》

图 4 《几青库水库施工平面布置图》

1
1

