wei-  xi.  li-   su    xU:  fi,  cU,  xA,   ko.   an.   cE：

维西傈僳族自治县公安局

维西县公安局关于建设项目的情况报告

县人民政府：

维西县公安局目前在建的工程建设项目有：永春岔河检查站、永春托底检查站、维登小甸检查站、白济汛碧罗检查站、塔城镇其宗公安检查站五个公安检查站项目；总投资2223万元，已到位中央预算内投资资金1890万元。已经建设完工的项目有：维登派出所、叶枝派出所、攀天阁派出所、塔城派出所；四个派出所总投资395万元，到位资金336万元。

工程建设项目截至目前建设进展情况如下：

一、未开工的项目

塔城镇其宗公安检查站建设项目土地还未落实，待征地工作完成后才能办理相关土地手续，待手续办理完毕报县人民政府同意划拨我局使用。目前项目未开工建设。

永春岔河检查站、永春托底检查站、维登小甸检查站、白济汛碧罗检查站，四个建设项目已办理建设用地相关事宜，选定了项目设计、地质勘查、监理等部门开展项目各项前期工作，已完成地形图测绘、初步设计、施工图设计、施工图审查等工作，待完成项目概算，招投标后项目将开工建设。目前项目未开工。

二、已竣工决算的项目

维登派出所、叶枝派出所，两个项目已竣工决算，维登派出所项目总投资53万元，中央预算内资金到位45万元，该项目决算后仍有缺口23.72万元。叶枝派出所总投资53万元，中央预算内资金到位45万元，该项目决算后仍有缺口11.52万元。

三、已竣工未决算的项目

攀天阁派出所项目总投资53万元，中央预算内资金到位45万元。塔城派出所项目总投资89万元，中央预算内资金到位76万元。两个项目已竣工，但还未决算，预计决算后仍然有资金缺口。

综上，本局工程建设项目中已竣工决算形成缺口的未支付工程款合计35.24万元。

维西傈僳族自治县公安局

2020年8月13日