# 维西县2021年度项目及资金完成情况

- 项目建设进度整体较为顺利

我县2021年度落地实施项目345个，截至12月上旬累计完成投资58466.71万元。除几个县级重点项目外，基本实现规划项目年内顺利完工的任务目标。

- 投入总量稳中有增

2021年累计收到中央、省、州级财政衔接资金61647.6万元，同比增加5.2%。已下拨资金61647.6万元，支出资金57872.42万元，支出率93.88%。

- 强短板效果明显，项目质量不断提高。

- 产业、生态、就业统筹推进，促进群众增收。2021年度累计投入27961万元在全县实施乡村特色产业帮扶类项目220个，坚持把产业发展作为巩固脱贫攻坚推进乡村振兴的最大支撑；累计安排能力素质提升培训经费967.38万元，完成劳动力能力素质提升培训17678人次，有组织转移输出农村劳动力3323人；累计实施草原生态修复治理1.93万亩，有效改善生态环境、减少水土流失的发生，增强群众抗灾救灾能力，推动项目地区社会经济可持续发展；

- 全面改善基础设施和公共服务建设。我们聚焦补齐饮水安全巩固提升、生活条件改善等基础设施等短板，实施乡村基础设施建设类项目73个，累计完成投入28573.86万元。2021年累计投入5334.17万元实施通村公路硬化46公里，公路安防121.8公里、改造危桥2座；累计投入3701.57万元实施农村供水保障工程8项，加强农村饮水基础设施建设，实施集中供水工程2件，完成了10个乡镇26个季节性补水点建设，12个集中供水水源点水量、水质、用水方便程度进一步巩固，县城易地搬迁及兰永水电移民安置点居民饮水卫生、安全、稳定进一步达标。

- 着力提升人居环境，确保群众安居。2021年采取“整村推进”方式，以农村垃圾设施建设、农村农户污水处理，清洁能源替代为主，实施村庄人居环境综合整治、生活条件改善项目35个，累计完成投资19038万元。维西由于地理条件的限制，农民居住条件整体较差，村内排水排污设施不畅，人畜居住混杂，村内卫生脏乱差现象突出。2021年累计投入6312.6万元实施农村垃圾、污水处理、清洁能源推广项目8个，投入797万元完成了59座乡镇集镇公厕建设，投资375.6万元提升改造了5个乡镇农贸市场，完成了105.39公里的农村农户污水管网及一体化设施处理建设。在县委、县人民政府在指导下，各乡镇党委、政府及村两委共同努力，村庄脏乱差状况整体得到改变，群众幸福感、获得感不断增强。